Evidencias de documentación

Sistema de Gestión de Inventario [SGI]

Docente	: Alex Zúñiga Montiel

Integrantes	: Kensel Campusano Sánchez - Renato Arratia Castro

Tabla de contenido

1 CONTEXTO	3

1.1 Problema	3

1.2 necesidad	3

1.3 Solución	4

2 OBJETIVO GENERAL	4

2.1 Objetivos específicos	4

3 ALCANCE	5

4 REQUERIMIENTOS	5

4.1 Funcionales	5

4.2 NO Funcionales	5

5 METODOLOGÍA	6

6 PLANIFICACIÓN	7

7 TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS	7

8 ARQUITECTURA	8

9 MODELO DE NEGOCIO	8

9.1 Cobro único por habilitación	8

9.2 Costo mensual de uso/soporte	8

10 POSIBLES MEJORAS	8

11 CONCLUSIÓN	9

# CONTEXTO

## Problema

Muchos pequeños y medianos comercios en Chile no cuentan con un sistema formal para la gestión de inventarios, lo que provoca pérdidas económicas, falta de control y riesgos en la calidad del servicio. La ausencia de una herramienta digital obliga a mantener procesos manuales que no permiten un seguimiento preciso del stock ni una planificación adecuada de compras o ventas.

Esta falta de control genera tres grandes problemáticas:

- Pérdidas económicas por productos vencidos o compras innecesarias.

- Falta de control y planificación por la ausencia de reportes y datos estadísticos.

- Riesgos en la atención al cliente, derivados de quiebres de stock o errores en la disponibilidad de productos.

A partir de vivencias propias y casos cercanos, los integrantes del equipo han podido observar esta situación en locales de su entorno, lo que motivó el desarrollo de una solución concreta y viable para este tipo de negocios.

## necesidad

Se identifica la necesidad de contar con una herramienta tecnológica accesible que centralice la gestión del inventario, facilite el seguimiento del stock en tiempo real y permita la toma de decisiones informadas basadas en datos.

El sistema debe ser intuitivo, económico y adaptable a negocios que no disponen de grandes recursos tecnológicos, de manera que pueda ser implementado fácilmente por pequeños y medianos comercios sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

## Solución

La solución propuesta es la implementación de un sistema web de gestión de inventarios (SGI) desarrollado en Oracle APEX, que automatiza la administración de productos y movimientos de stock, entregando visibilidad en tiempo real del inventario.

El sistema permitirá:

- Registrar entradas, salidas y pérdidas de productos.

- Controlar el stock en tiempo real.

- Generar reportes e indicadores básicos (KPI) para apoyar la toma de decisiones.

- Integrar lectores de código de barras o QR para agilizar la gestión de productos.

- Disponer de una interfaz amigable y accesible desde distintos dispositivos.

# OBJETIVO GENERAL

Optimizar la gestión de stock en pequeños y medianos comercios que actualmente no cuentan con un sistema formal de inventario, provocando pérdidas económicas y falta de control, mediante el desarrollo de una aplicación web en Oracle APEX que permita registrar, controlar y analizar el movimiento de productos en tiempo real.

## Objetivos específicos

- Implementar gestión de usuarios y roles para mayor seguridad.

- Desarrollar el registro digital de entradas, salidas e inventario.

- Integrar el uso de lectores de códigos de barras o QR para agilizar procesos.

- Generar reportes y dashboards que apoyen la toma de decisiones.

- Optimizar la organización interna y reducir pérdidas de productos.

# ALCANCE

El sistema estará orientado a pequeños y medianos comercios, entregando una solución práctica y escalable para el control de productos y ventas, con herramientas de análisis básicas que faciliten la planificación de compras y la gestión de stock.

Funciones incluidas:

- Gestión de usuarios y roles.

- Registro digital de entradas, salidas e historial de ventas.

- Control de stock en tiempo real.

- Reportes y dashboards básicos para la toma de decisiones.

- Sitio web responsivo, compatible con distintos dispositivos.

- Integración con lectores de código de barras o QR.

# REQUERIMIENTOS

## Funcionales

- Gestión de usuarios y roles (ej. administrador, vendedor).

- Registro, edición y eliminación de productos con datos asociados.

- Registro de entradas (compras) y salidas (ventas/pérdidas).

- Integración con pistola lectora de códigos de barras/QR para agilidad.

- Alertas de stock bajo y notificación de sobrestock.

- Generación de reportes básicos (ventas, inventario, movimientos).

- Dashboards interactivos con KPIs y visualización de periodos.

## NO Funcionales

- Aplicación web desarrollada en Oracle APEX.

- Interfaz intuitiva y fácil de usar, pensada en usuarios sin experiencia técnica.

- Seguridad en autenticación y accesos, protegiendo la información.

- Compatibilidad con navegadores y dispositivos móviles.

- Consistencia y rapidez en consultas (respuestas en menos de 2 segundos).

- Responsividad

# METODOLOGÍA

Se utilizará una metodología tradicional (modelo en cascada), que permite trabajar en etapas definidas y secuenciales, asegurando control y validación en cada fase.

- Requisitos: levantamiento de necesidades y definición del alcance.

- Diseño: creación del modelo de datos y estructura de la aplicación.

- Implementación: desarrollo del sistema en Oracle APEX.

- Verificación: ejecución de pruebas funcionales y corrección de errores.

- Mantenimiento: registro de mejoras y posibles ajustes futuros.

Distribución de roles:

- Kensel Campusano: planificación, modelado de datos y documentación técnica.

- Renato Arratia: desarrollo en APEX, validaciones y pruebas.

# PLANIFICACIÓN

Cronograma general (septiembre – diciembre 2025)

# TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS

Oracle APEX: desarrollo de la aplicación web.

Oracle Cloud / Autonomous Database: almacenamiento y procesamiento de datos.

SQL / PL-SQL: consultas y lógica de negocio.

HTML, CSS y JavaScript: personalización de la interfaz.

Git y GitHub: control de versiones y respaldo del proyecto.

Visual Studio Code: edición y ajustes de código.

# ARQUITECTURA

El sistema estará basado en una arquitectura en capas implementada sobre Oracle Cloud:

- Capa de presentación: interfaz de usuario desarrollada en Oracle APEX.

- Capa de lógica de negocios: procedimientos y validaciones construidas en PL/SQL.

- Capa de datos: base de datos relacional gestionada en Oracle Autonomous Database.

- Capa de integración: comunicación con dispositivos externos (lectores de código de barras y futuras APIs).

# MODELO DE NEGOCIO

## Cobro único por habilitación

Incluye implementación inicial del sistema, configuración de base de datos, instalación de lectores de códigos de barras y capacitación básica a los usuarios.

## Costo mensual de uso/soporte

Cubre mantenimiento del sistema, actualizaciones menores, soporte técnico y disponibilidad de la plataforma.

# POSIBLES MEJORAS

- Integraciones externas (ERP, facturación electrónica SII,  etc.).

- Funcionalidades avanzadas de analítica o Machine Learning.

- App Móvil nativa

# CONCLUSIÓN

El Sistema de Gestión de Inventarios (SGI) busca resolver una problemática real que afecta a pequeños y medianos comercios: la falta de control en sus procesos de inventario. A través de esta solución, se busca automatizar tareas manuales, mejorar la toma de decisiones y optimizar los recursos disponibles, utilizando tecnologías modernas como Oracle APEX.

El proyecto no solo representa una oportunidad de aprendizaje y aplicación práctica de conocimientos informáticos, sino también una contribución significativa al desarrollo de soluciones accesibles y escalables para empresas locales.