Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Kensel Campusano – Renato Arratia |
| --- | --- |
| Rut | 20.932.297-8 ¦ 21.090.103-5 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión de Inventario SGI |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software: En este proyecto se trabajará en el diseño y la creación de una aplicación web utilizando Oracle APEX, que permita la gestión de inventarios, compras, ventas y proveedores. El enfoque principal es la automatización de procesos que tradicionalmente se gestionan de forma manual, lo cual es una necesidad en pequeñas empresas. Gestión de sistemas empresariales: El proyecto se ubica en el área de gestión de sistemas para pequeñas y medianas empresas, donde se busca optimizar la operativa interna mediante una solución tecnológica accesible y escalable. El sistema estará orientado a facilitar la administración de inventarios de manera más eficiente y menos propensa a errores humanos. |
| Competencias | Diseño e implementación de sistemas informáticos: Este proyecto permitirá aplicar conocimientos sobre la creación de sistemas informáticos eficientes, con un fuerte enfoque en el modelado de bases de datos y el desarrollo de interfaces de usuario amigables. La solución se basará en Oracle APEX, por lo que se emplearán competencias en el uso de entornos de desarrollo web y bases de datos relacionales. Gestión de proyectos tecnológicos: El desarrollo del sistema implicará la aplicación de metodologías de gestión de proyectos para asegurar que cada fase (desde la planificación hasta la implementación y pruebas) se cumpla en el tiempo y con los recursos disponibles, con un enfoque en la eficiencia y la calidad. Automatización de procesos y análisis de sistemas: Una competencia clave será la automatización de procesos de gestión de inventarios en el entorno comercial de pequeñas empresas. Esto incluye tanto la integración de tecnologías de base de datos con interfaces de usuario en APEX como la optimización de procesos mediante la eliminación de tareas manuales. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto “Sistema de Gestión de Inventarios (SGI)” se originó a partir de vivencias propias y de casos cercanos que los integrantes del equipo han observado en pequeños comercios, especialmente en tiendas de barrio y minimarkets. Ambos miembros del equipo han sido testigos de los problemas recurrentes que enfrentan estos comercios en la gestión de inventarios, muchos de los cuales no han sido resueltos durante años. Estos problemas incluyen desajustes en el inventario, pérdidas por errores humanos, y la falta de herramientas adecuadas para llevar un control efectivo. ¿Por qué elegimos este tema? El tema fue elegido debido a la problemática real y cercana que vivimos a través de experiencias propias y observación directa de estos problemas en pequeños negocios. La oportunidad de crear una solución tecnológica accesible que ayudara a resolver estos problemas se presentó como una forma de contribuir al desarrollo de estas empresas, que muchas veces no cuentan con los recursos para implementar sistemas costosos. ¿Dónde se ubica la situación que vamos a abordar? Este proyecto se enfoca en pequeñas y medianas empresas en Chile, especialmente en áreas urbanas y suburbanas, donde las tiendas locales aún dependen de sistemas tradicionales y manuales para llevar el control de sus productos. Estas empresas son las que más necesitan una solución tecnológica accesible para mejorar su operativa diaria. ¿A quiénes afecta o impacta la situación? El impacto de este sistema será directo sobre los dueños de pequeñas tiendas y sus empleados, quienes verán mejorado su control de inventarios, optimizando su tiempo y reduciendo los errores. Esto también afecta positivamente a los consumidores finales, al garantizar que los productos estén disponibles y que los procesos de venta sean más eficientes. ¿Cuál es el aporte de valor de este proyecto? El aporte de valor principal es automatizar un proceso manual que muchas pequeñas empresas aún realizan de manera ineficiente. Este sistema permitirá un mejor control del inventario, reducción de pérdidas, y facilitará la toma de decisiones comerciales a través de reportes visuales y paneles interactivos. Esto contribuye a que los pequeños comercios sean más competitivos en un mercado digitalizado, sin necesidad de grandes inversiones en software complejo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de gestión de inventarios para pequeñas y medianas tiendas, basado en Oracle APEX, que automatiza el control de productos, entradas y salidas, y proporciona herramientas de reporte para facilitar la toma de decisiones. ¿Cómo abordamos la problemática? La solución será un sistema accesible y fácil de usar, que permita a los dueños de las tiendas gestionar su inventario de manera más eficiente. A través de formularios interactivos para registrar productos, movimientos de stock, y reportes visuales que mostrarán el estado de las existencias y las ventas. Además, el sistema incluirá una interfaz sencilla para ingresar y actualizar los datos, sin requerir grandes conocimientos tecnológicos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto está estrechamente vinculado con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática, ya que implica varias competencias clave en esta área: Desarrollo de software y bases de datos: La creación del sistema de gestión de inventarios exige modelar adecuadamente las bases de datos y desarrollar la aplicación web utilizando herramientas como Oracle APEX y PL/SQL. Gestión de proyectos tecnológicos: A lo largo del proyecto, se aplicarán metodologías de gestión para asegurar que cada fase del proyecto se complete a tiempo y con los recursos necesarios, desde la planificación hasta la implementación y las pruebas. Optimización de procesos mediante tecnología: La automatización del proceso de gestión de inventarios es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede mejorar la eficiencia en un contexto empresarial, algo que es un tema clave en la carrera de Ingeniería en Informática. |
| Relación con los intereses profesionales | Intereses profesionales del equipo Nuestro interés principal como equipo está en el desarrollo de software empresarial y la automatización de procesos comerciales. Este proyecto nos permitirá explorar cómo la tecnología puede mejorar la gestión de inventarios en pequeñas y medianas tiendas, un problema que hemos observado de manera directa en nuestro entorno. Cómo el proyecto contribuye a nuestros intereses A través del desarrollo del SGI, planeamos aplicar conocimientos en modelado de bases de datos, desarrollo de aplicaciones web en Oracle APEX y automatización de procesos empresariales, fortaleciendo nuestras competencias en estas áreas. El proyecto representa una oportunidad para adquirir experiencia práctica en la creación de soluciones tecnológicas accesibles y de valor real para negocios cercanos a nosotros. Proyecciones profesionales A futuro, este proyecto nos permitirá consolidar nuestra experiencia en el desarrollo de sistemas para pequeñas empresas y nos servirá como base para seguir explorando áreas como consultoría tecnológica, optimización de procesos comerciales y desarrollo de aplicaciones que integren datos y reportes para mejorar la toma de decisiones empresariales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto “Sistema de Gestión de Inventarios (SGI)” es totalmente factible dentro del marco del semestre, tanto en términos de tiempo como de recursos disponibles. A continuación, se detallan los principales factores que respaldan esta factibilidad: 1.- Duración del semestre El proyecto se desarrollará dentro del período académico establecido para la asignatura, lo que permite organizar las distintas etapas —planificación, diseño, desarrollo y documentación— de manera ordenada y progresiva. El cronograma planteado es alcanzable considerando el nivel de complejidad del sistema y los plazos del semestre. 2.- Horas asignadas a la asignatura Las horas destinadas al proyecto son suficientes para avanzar de forma constante, complementadas con trabajo autónomo fuera del horario académico. Además, el trabajo en equipo permitirá distribuir las tareas según las fortalezas de cada integrante, optimizando el tiempo de desarrollo. 3.- Materiales requeridos El desarrollo del proyecto requiere únicamente herramientas de software libre o de uso académico, como Oracle APEX, Oracle SQL Developer Data Modeler y PL/SQL, todas disponibles en línea sin costo adicional. Estas herramientas son adecuadas para el tipo de proyecto propuesto y permiten un entorno de desarrollo accesible desde cualquier computador con conexión a internet. 4.- Factores externos que facilitan su desarrollo Entre los factores externos que favorecen el proyecto se encuentran la disponibilidad de documentación y soporte técnico de las herramientas Oracle, así como el acceso a entornos de desarrollo en la nube, lo que permite trabajar de forma remota. Además, el proyecto aborda una problemática real y cercana, lo que facilita la comprensión del contexto y el diseño de una solución efectiva. 5.- Factores externos que dificultan su desarrollo y posibles soluciones Uno de los principales desafíos es la coordinación de tiempos entre los integrantes del equipo, ya que ambos compatibilizan el trabajo académico con sus responsabilidades laborales. Para mitigar este riesgo, se acordó una planificación flexible que incluye reuniones semanales y tareas distribuidas equitativamente. Otro factor que podría presentar dificultad es la curva de aprendizaje inicial de Oracle APEX; sin embargo, se ha considerado dedicar parte de la fase inicial del proyecto a la capacitación y revisión de recursos de aprendizaje oficiales para asegurar un dominio suficiente de la herramienta antes de comenzar el desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un Sistema de Gestión de Inventarios (SGI) que permita a pequeñas y medianas tiendas administrar de manera eficiente sus productos, controlando entradas, salidas y existencias mediante una aplicación web desarrollada en Oracle APEX, con el propósito de optimizar el control de inventarios y reducir errores operativos en la gestión comercial. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar y modelar una base de datos relacional que represente los principales procesos de inventario, compras, ventas y proveedores de una tienda. - Implementar el sistema en Oracle APEX, desarrollando formularios y reportes que permitan gestionar los productos y movimientos de inventario. - Integrar funcionalidades que permitan registrar, consultar y actualizar la información de manera simple, asegurando la integridad y coherencia de los datos. - Configurar mecanismos de validación y control que eviten errores en el ingreso de información y mantengan actualizada la disponibilidad de productos. - Planificar y ejecutar pruebas funcionales que aseguren el correcto desempeño del sistema antes de su implementación final. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto “Sistema de Gestión de Inventarios (SGI)” se desarrollará bajo una metodología tradicional, la cual permitirá avanzar de forma secuencial y ordenada a través de las distintas etapas del proceso. Este enfoque se considera adecuado, ya que facilita el control de las actividades, la organización del trabajo en equipo y la validación progresiva de los resultados antes de pasar a la siguiente fase. Las etapas planificadas para el desarrollo del proyecto son las siguientes: Planificación: definición de los objetivos generales y específicos, análisis de requerimientos y delimitación del alcance del sistema. Diseño: elaboración del modelo de datos en Oracle SQL Developer Data Modeler, junto con el diseño preliminar de la estructura y las interfaces del sistema. Desarrollo: implementación del sistema en Oracle APEX, creación de formularios, reportes y procesos que permitan gestionar la información del inventario. Pruebas: ejecución de pruebas funcionales y de validación de datos, con el fin de verificar que las funciones del sistema operen correctamente. Documentación: registro de los avances, ajustes y decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo, con el propósito de consolidar la experiencia del proyecto. Distribución de funciones dentro del equipo: El trabajo se realizará en equipo, compartiendo las responsabilidades de manera equitativa: Kensel Campusano: responsable de la gestión del proyecto, planificación generalm documentación técnica e Implementación del sistema en Oracle APEX. Renato Arratia: responsable del desarrollo técnico, modelado de la base de datos e implementación del sistema en Oracle APEX. Ambos miembros del equipo participarán de forma conjunta en las etapas de análisis, pruebas y validación, asegurando la coherencia del proyecto y la calidad de los resultados finales.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelo de base de datos. | Diagrama entidad-relación desarrollado en Oracle SQL Developer Data Modeler, que representa la estructura lógica del sistema, incluyendo tablas, relaciones y claves primarias y foráneas. | Permite validar la estructura del sistema antes de su implementación, asegurando que los datos se almacenen y gestionen correctamente. |
| Avance | Script de creación de base de datos (DDL). | Archivo SQL con las sentencias necesarias para crear las tablas y relaciones en la base de datos. Será ejecutado y probado dentro del entorno Oracle APEX. | Sirve como evidencia del desarrollo técnico del sistema y del avance hacia la implementación funcional. |
| Final | Prototipo funcional en Oracle APEX. | Aplicación funcional desarrollada en Oracle APEX que incluye formularios para registrar productos, movimientos de inventario, proveedores y reportes básicos. | Muestra el funcionamiento del sistema completo y permite validar los objetivos técnicos y funcionales planteados. |
| Final | Documentación del proyecto. | Documento que reúne la descripción del proyecto, metodología, diseño de base de datos, procesos de desarrollo, pruebas y conclusiones. | Refleja el proceso completo de desarrollo del sistema, sirviendo como respaldo técnico y académico del trabajo realizado. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseñar e implementar sistemas informáticos | Análisis y planificación del proyecto | Definición de los objetivos, alcance y requerimientos del sistema de gestión de inventarios (SGI). Establecimiento del cronograma de trabajo y distribución de tareas. | Documentos de planificación, herramientas de ofimática (Word, Excel), coordinación con docente guía. | 1 semana | Renato Arratia y Kensel Campusano | Puede requerir ajustes en los plazos iniciales según observaciones del docente. |
| Modelamiento de bases de datos | Diseño del modelo lógico y físico de la base de datos | Elaboración del diagrama entidad-relación (ER) en Oracle SQL Developer Data Modeler, definiendo tablas, relaciones y claves primarias. | Oracle SQL Developer Data Modeler, documentación de requerimientos. | 1,5 semanas | Renato Arratia | Puede requerir revisiones de integridad referencial o ajustes en el modelo. |
| Desarrollo de software y gestión de datos | Implementación del sistema en Oracle APEX | Creación de la base de datos, desarrollo de formularios y reportes iniciales del sistema. Configuración del entorno de desarrollo. | Oracle APEX, conexión a base de datos, scripts DDL y DML. | 3 semanas | Kensel Campusano | Se debe considerar tiempo de aprendizaje y configuración del entorno APEX. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Inicio del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de Requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del Sistema (modelado de BD y arquitectura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación y Ajustes Finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del Proyecto y Documentación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.